KẾ HOẠCH KIỂM THỬ PHẦN MỀM (TEST PLAN)
HỆ THỐNG WEBSITE THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ ECOMMERCE COMPUTER (STORE EF) V3

| Thông Tin Dự Án | Nội Dung Chi Tiết |
| --- | --- |
| Tên dự án: | Ecommerce Computer (Store EF) |
| Phiên bản phần mềm: | V3 (Release 3.0) |
| Mã tài liệu: | TP-STOREEF-V3 |
| Phiên bản tài liệu: | 1.0 |
| Ngày lập kế hoạch: | 11/09/2026 |
| Người lập: | QA / Software Testing Team |
| Người phê duyệt: | Test Manager / Project Lead |
| Nền tảng công nghệ: | C# / ASP.NET MVC 5 / EF 6 / SQL Server LocalDB / MSTest |

1. Giới thiệu chung (Introduction)

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) này xác định rõ ràng phạm vi, mục tiêu, chiến lược, nguồn lực, lịch trình và các tiêu chí đánh giá chất lượng cho hoạt động kiểm thử dự án Ecommerce Computer (Store EF) V3. Tài liệu là cơ sở pháp lý và kỹ thuật nhằm hỗ trợ đội ngũ kiểm thử (QA/QC), lập trình viên (Developers) và Quản lý dự án (Project Manager) kiểm soát chặt chẽ chất lượng sản phẩm trước khi bàn giao.

1.2. Tổng quan dự án

Ecommerce Computer (Store EF) V3 là hệ thống website thương mại điện tử chuyên cung cấp máy tính xách tay (laptop), máy tính để bàn (desktop), màn hình và phụ kiện công nghệ từ các thương hiệu hàng đầu thế giới (Dell, HP, Asus, Lenovo, Acer,...). Hệ thống được phát triển theo mô hình chuẩn ASP.NET MVC 5 trên nền tảng .NET Framework 4.7.2, kết nối cơ sở dữ liệu SQL Server LocalDB thông qua Entity Framework 6 (Database-First).

Kiến trúc công nghệ: Nền tảng & Kiến trúc: C# .NET Framework 4.7.2, ASP.NET MVC 5.3.0.

Tầng dữ liệu: Cơ sở dữ liệu: SQL Server LocalDB (MSSQLLocalDB, Store DB), Entity Framework 6.4.4.

Bảo mật & Logging: BCrypt.Net-Next (v4.0.3) băm mật khẩu, Serilog ghi nhật ký ngoại lệ vào Logs/dd-MM-yyyy.txt.

Giao diện: Bootstrap 5.3.3, jQuery 3.7.1, jQuery Validation 1.21.0, PagedList.

Máy chủ Web: IIS Express chạy tại cổng mạng http://localhost:5000.

1.3. Tài liệu tham khảo

Tài liệu Kiến trúc và Tổng quan Dự án Store EF V3 (Docs/PROJECT_OVERVIEW.md).

Kịch bản khởi tạo CSDL T-SQL Store.sql (bảng, triggers, stored procedures, dữ liệu mẫu).

Tiêu chuẩn quốc tế về quy trình kiểm thử phần mềm ISO/IEC/IEEE 29119.

2. Mục tiêu Kiểm thử (Test Objectives)

2.1. Mục tiêu chất lượng hệ thống

Xác thực toàn diện các luồng nghiệp vụ mua bán hàng trực tuyến: Đăng ký, Đăng nhập, Tìm kiếm, Lọc sản phẩm, Giỏ hàng, Đặt hàng Checkout và Quản lý hồ sơ cá nhân.

Đảm bảo an toàn bảo mật thông tin: 100% mật khẩu được băm an toàn qua BCrypt; thực thi chặt chẽ Ma trận phân quyền (RBAC) giữa 4 vai trò (Guest, User, Employee, Admin); ngăn chặn người dùng thường truy cập URL quản trị.

Đảm bảo tính hợp lệ và toàn vẹn dữ liệu: Kiểm tra cơ chế validation ở cả Client-side và Server-side; kiểm tra sự hoạt động chính xác của Database Triggers (Tri_AddProduct, Tri_AddGallery, Tri_AddUserDetail) và SP AddCart.

Đánh giá tính tương thích và phản hồi giao diện: Giao diện Responsive mượt mà trên Desktop, Tablet và Mobile; hoạt động đồng nhất trên Google Chrome, Microsoft Edge và Firefox.

2.2. Các chỉ số KPI đo lường kiểm thử

Tỷ lệ bao phủ kiểm thử đơn vị (Unit Test Coverage): Đạt tối thiểu >= 70% cho các lớp nghiệp vụ lõi (ProductExts, CartExts, ProductsExts, Helpers).

Tỷ lệ thực thi kịch bản (Execution Rate): Đạt 100% kịch bản kiểm thử được phê duyệt.

Tỷ lệ đạt chuẩn (Pass Rate): Đạt tối thiểu >= 95% trên tổng số Test Cases thực thi.

Tồn đọng khiếm khuyết (Defect Backlog): 0 lỗi mức Critical (Nghiêm trọng) và 0 lỗi mức High (Mức cao) còn tồn đọng trước khi phát hành.

3. Phạm vi Kiểm thử (Test Scope)

3.1. Hạng mục trong phạm vi (In-Scope)

Module Xác thực & Ủy quyền (AuthController): Đăng ký (validate email, password >= 6 ký tự), Đăng nhập (verify BCrypt, tạo Session), Đăng xuất (xóa Session).

Module Sản phẩm & Danh mục (ProductsController, HomeController): Duyệt danh mục, phân trang PagedList (8 sp/trang), tìm kiếm Regex, lọc theo Category và Brand, xem chi tiết và tính toán giá khuyến mãi/tỷ lệ giảm giá.

Module Giỏ hàng & Thanh toán (CartController, CheckOutController): Thêm sản phẩm vào giỏ, cập nhật số lượng, xóa giỏ hàng, nhập thông tin nhận hàng.

Module Hồ sơ & Tài khoản (UserAccountController): Cập nhật thông tin cá nhân (Profile), đổi mật khẩu (xác thực BCrypt).

Module Quản trị hệ thống (Admin & Employee): Quản lý sản phẩm (thêm kèm upload ảnh kiểm tra qua Helpers.IsValidImage, sửa, xóa), quản lý thương hiệu và danh mục, quản lý người dùng (xem danh sách, cấp quyền, xóa user).

Kiểm thử Đơn vị (Unit Testing): Dự án Store.Tests sử dụng MSTest kiểm tra các lớp mở rộng và hàm tiện ích.

Kiểm thử Ghi nhật ký (Logging): Xác nhận các ngoại lệ được Serilog ghi nhận đầy đủ tại Store EF/Logs/dd-MM-yyyy.txt.

3.2. Hạng mục ngoài phạm vi (Out-of-Scope)

Tích hợp trực tiếp cổng thanh toán trực tuyến bên ngoài (VNPay, Momo, PayPal, ZaloPay - chỉ mô phỏng form CheckOut).

Kiểm thử tải và hiệu năng ở quy mô lớn (Stress Testing / Load Testing > 10.000 concurrent users).

Ứng dụng di động bản địa Native App (iOS/Android - chỉ kiểm thử web responsive trên trình duyệt mobile).

Kiểm thử thâm nhập an ninh mạng chuyên sâu cấp hạ tầng máy chủ vật lý.

3.3. Ma trận tính năng & Mức độ ưu tiên kiểm thử

| STT | Phân hệ | Tên tính năng | Mức độ ưu tiên | Kỹ thuật kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Auth | Đăng ký tài khoản (Sign Up) | Cao (High) | FT, EP, BVA, Validation |
| 2 | Auth | Đăng nhập hệ thống (Sign In) | Khẩn cấp (Critical) | FT, Security (BCrypt), Session |
| 3 | Auth | Đăng xuất & Hủy phiên (Logout) | Trung bình (Medium) | FT, Session Management |
| 4 | Products | Danh sách sản phẩm & Phân trang | Cao (High) | FT, UI/UX, BVA (MaxPage) |
| 5 | Products | Tìm kiếm sản phẩm (Search) | Cao (High) | FT, Robustness (Regex Test) |
| 6 | Products | Lọc theo Brand & Category | Cao (High) | FT, Decision Table Testing |
| 7 | Products | Xem chi tiết sản phẩm | Trung bình (Medium) | FT, Business Logic Check |
| 8 | Cart | Thêm sản phẩm vào giỏ hàng | Khẩn cấp (Critical) | FT, Integration (SP AddCart) |
| 9 | Cart | Cập nhật số lượng & Xóa giỏ | Khẩn cấp (Critical) | FT, Defect Check (DEF-01) |
| 10 | CheckOut | Nhập thông tin & Đặt hàng | Cao (High) | FT, Form Validation, DEF-03 |
| 11 | User | Cập nhật hồ sơ cá nhân | Trung bình (Medium) | FT, Database Verification |
| 12 | User | Đổi mật khẩu tài khoản | Cao (High) | FT, Security, BCrypt Verify |
| 13 | Admin/Emp | Thêm/Sửa/Xóa Sản phẩm & Upload ảnh | Cao (High) | FT, File Upload Security, Trigger |
| 14 | Admin | Quản lý người dùng & Phân quyền | Khẩn cấp (Critical) | FT, Security (RBAC Matrix) |

4. Chiến lược & Phương pháp Kiểm thử (Test Strategy)

Dự án áp dụng chiến lược Kiểm thử gia tăng (Incremental Testing) kết hợp từ dưới lên (Bottom-up Unit Testing) và kiểm thử hành vi người dùng trên giao diện từ đầu cuối đến đầu cuối (End-to-End Functional Testing).

4.1. Cấp độ kiểm thử (Testing Levels)

Kiểm thử Đơn vị (Unit Testing): Dự án Store.Tests sử dụng MSTest tập trung kiểm thử các phương thức: ProductExts.IsValid(), ProductExts.FormattedPrice(), ProductExts.DiscountPercentage(), ProductsExts.MaxPage(), Helpers.IsValidEmail(), Helpers.IsValidImage().

Kiểm thử Tích hợp (Integration Testing): Kiểm tra tương tác giữa Controller và Entity Framework; kiểm tra Database Triggers (Tri_AddProduct, Tri_AddGallery, Tri_AddUserDetail) và Stored Procedure AddCart.

Kiểm thử Hệ thống (System Testing): Kiểm thử chức năng toàn diện dựa trên giao diện người dùng thực tế.

Kiểm thử Chấp nhận (UAT): Đánh giá kịch bản mua hàng trọn vẹn từ lúc tìm kiếm đến lúc đặt hàng.

4.2. Các loại hình kiểm thử áp dụng

Kiểm thử chức năng (Functional Testing): Kiểm tra từng nút bấm, form nhập liệu, đường dẫn liên kết.

Kiểm thử bảo mật (Security Testing): Xác thực Ma trận phân quyền RBAC (chặn User/Guest gõ URL admin); xác minh mã hóa mật khẩu BCrypt trong DB; kiểm tra Session Clear khi đăng xuất; thử nghiệm SQL Injection.

Kiểm thử tính tương thích (Compatibility Testing): Kiểm tra trên Chrome, Edge, Firefox và chế độ Responsive trên Desktop, Tablet, Mobile.

Kiểm thử xử lý ngoại lệ (Robustness & Exception Testing): Đảm bảo không lộ trang vàng báo lỗi ASP.NET; kiểm tra Serilog tự động ghi vết lỗi vào thư mục Logs/.

4.3. Phân tích các lỗi tiềm ẩn đã nhận diện (Known Defect Analysis)

| Mã Bug | Vị trí trong mã nguồn | Mô tả hành vi thực tế (Bug) | Hành vi kỳ vọng (Expected) | Mức độ |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| DEF-01 | CartController.cs (Dòng 76) | Lệnh store.Products.Remove(p) xóa vĩnh viễn sản phẩm khỏi bảng Product trong CSDL khi người dùng xóa giỏ hàng! | Chỉ xóa bản ghi trong bảng Cart của người dùng, sản phẩm gốc trong Product phải giữ nguyên. | Critical |
| DEF-02 | ProductsController.cs (Search Action) | Regex.IsMatch() không xử lý Escape ký tự; người dùng tìm ký tự (, [, *, \ sẽ gây sập ứng dụng (Crash)! | Xử lý an toàn chuỗi tìm kiếm hoặc dùng Contains() / Regex.Escape(), không gây crash. | High |
| DEF-03 | CheckOutController.cs (CheckOut Action) | Action CheckOut chỉ trả về View(), chưa cài đặt logic lưu đơn hàng vào bảng Order@ và OrderDetail. | Lưu đơn hàng vào CSDL, ghi nhận chi tiết đơn và xóa giỏ hàng tương ứng. | High |
| DEF-04 | ProductsController, UserAccountController | Các Action quản trị thiếu Filter phân quyền, dẫn tới nguy cơ người dùng thường có thể truy cập nếu biết URL. | Áp dụng Authorization Filter chặt chẽ, từ chối truy cập đối với Role không được phép. | High |

5. Môi trường Kiểm thử (Test Environment)

5.1. Cấu hình phần cứng & Phần mềm

Phần cứng: CPU Intel Core i3/i5 thế hệ mới, RAM tối thiểu 8GB (khuyến nghị 16GB), SSD trống tối thiểu 20GB.

Hệ điều hành: Windows 10 / Windows 11 (64-bit).

Nền tảng: Microsoft .NET Framework 4.7.2, ASP.NET MVC 5.3.0.

Cơ sở dữ liệu: SQL Server LocalDB (MSSQLLocalDB, tên DB: Store).

Máy chủ Web cục bộ: IIS Express chạy tại cổng http://localhost:5000.

Công cụ kiểm thử: Visual Studio 2019/2022 Test Explorer (MSTest), Chrome DevTools, Postman.

5.2. Tài khoản kiểm thử chuẩn trong CSDL

| STT | Email | Mật khẩu | Vai trò (Role) | Mục đích kiểm thử |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | admin1@example.com | 123456 | Admin | Kiểm thử quyền quản trị cao nhất, phân quyền, quản lý user |
| 2 | admin2@example.com | 123456 | Admin | Kiểm thử quản trị viên thứ hai (phân trang, bảo vệ admin) |
| 3 | employee1@example.com | 123456 | Employee | Kiểm thử quyền nhân viên (thêm/sửa sản phẩm, upload ảnh) |
| 4 | user1@example.com | 123456 | User | Kiểm thử luồng khách hàng mua sắm, giỏ hàng, cập nhật hồ sơ |
| 5 | user2@example.com | 123456 | User | Kiểm thử tính độc lập giỏ hàng giữa các khách hàng khác nhau |

6. Nguồn lực, Phân công & Vai trò (Resources & Roles)

6.1. Đội ngũ nhân sự dự kiến

01 Test Manager / QA Lead: Lập kế hoạch, phân bổ nguồn lực, rà soát Test Cases, điều phối họp Bug Triage và phê duyệt báo cáo nghiệm thu.

02 Manual Test Engineers: Phân tích tài liệu yêu cầu, thiết kế Test Cases chi tiết, chuẩn bị dữ liệu test, thực thi kiểm thử chức năng, giao diện, tương thích, bảo mật và ghi nhận lỗi.

01 Unit Test Engineer: Xây dựng và thực thi các bài kiểm thử đơn vị trên MSTest (Store.Tests), đo lường Code Coverage.

01 Developer Support: Hỗ trợ kỹ thuật môi trường, kiến trúc mã nguồn và sửa lỗi (Bug Fixing).

6.2. Ma trận trách nhiệm (RACI Matrix)

| Hoạt động kiểm thử | Test Manager | Manual Tester | Unit Tester | Developer |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Xây dựng & Cập nhật Test Plan | A / R | C | C | I |
| Thiết kế Test Cases (Chức năng, Bảo mật, UI) | A | R | C | I |
| Xây dựng kịch bản Unit Test (MSTest) | A | I | R | C |
| Thiết lập môi trường kiểm thử & Seed DB | C | R | R | A |
| Thực thi kiểm thử chức năng & Giao diện | A | R | I | I |
| Thực thi Unit Test & Đo Code Coverage | A | I | R | C |
| Báo cáo khiếm khuyết (Defect Logging) | A | R | R | I |
| Sửa lỗi phần mềm (Bug Fixing) | I | I | I | A / R |
| Kiểm thử lại (Retest) & Kiểm thử hồi quy | A | R | R | I |
| Tổng kết & Phê duyệt Test Summary Report | A / R | C | C | I |

7. Lịch trình & Các cột mốc (Schedule & Milestones)

Lịch trình kiểm thử tiêu chuẩn kéo dài trong 4 tuần (20 ngày làm việc):

| Cột mốc | Tuần | Hoạt động chính | Sản phẩm đầu ra (Deliverables) | Thời gian |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| M1: Khởi động | Tuần 1 | Họp kick-off, phân tích yêu cầu, thiết lập môi trường LocalDB, hoàn thiện Test Plan. | Test Plan hoàn thiện (TEST_PLAN.md / .docx), Môi trường test sẵn sàng. | Tuần 1 (N1-5) |
| M2: Thiết kế | Tuần 2 | Thiết kế bộ Test Cases chi tiết các phân hệ, viết mã Unit Test (MSTest), chuẩn bị Test Data. | Tài liệu Test Cases Specification, Bộ mã nguồn Unit Test trong Store.Tests. | Tuần 2 (N6-10) |
| M3: Thực thi | Tuần 3 | Thực thi Test Cases chu kỳ 1, chạy Unit Test đo Coverage, kiểm thử DEF-01 -> DEF-04, log bug, họp Bug Triage. | Báo cáo lỗi hàng ngày (Defect Log), Báo cáo tiến độ thực thi hàng ngày. | Tuần 3 (N11-15) |
| M4: Đánh giá | Tuần 4 | Kiểm thử lại (Retest), kiểm thử hồi quy (Regression), kiểm thử đa trình duyệt, lập Test Summary Report. | Báo cáo Tổng kết Kiểm thử (Test Summary Report), Biên bản nghiệm thu chất lượng. | Tuần 4 (N16-20) |

💡 Kế hoạch Kiểm thử Hồi quy (Regression Testing Plan) Thực hiện vào Tuần 4 ngay sau khi Developer bàn giao bản build vá lỗi. Chạy lại 100% các bài kiểm thử đơn vị MSTest và thực thi lại toàn bộ kịch bản Happy Path: Đăng ký -> Đăng nhập -> Chọn sản phẩm -> Giỏ hàng -> Đổi mật khẩu. Kiểm tra chuyên sâu vùng mã nguồn vừa sửa đổi (đặc biệt là Action CartController.Remove và ProductsController.Search).

8. Tiêu chí Chấp nhận (Acceptance Criteria)

8.1. Tiêu chí bắt đầu (Entry Criteria)

Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) đã được Test Manager và các bên liên quan phê duyệt.

Mã nguồn build thành công không có bất kỳ lỗi biên dịch nào (0 Build Errors).

CSDL Store đã được khởi tạo thành công trên LocalDB qua script Store.sql.

Ứng dụng chạy ổn định trên IIS Express tại cổng http://localhost:5000.

8.2. Tiêu chí tạm dừng & Tiếp tục (Suspension & Resumption)

Tạm dừng: Xuất hiện lỗi nghiêm trọng (Blocker) ở luồng cốt lõi làm sập ứng dụng ngay từ màn hình chính/đăng nhập; CSDL hỏng không thể đọc/ghi dữ liệu; tỷ lệ lỗi chặn kiểm thử vượt quá 30%.

Tiếp tục: Developer đã khắc phục triệt để lỗi Blocker, CSDL được restore lại trạng thái chuẩn bằng Store.sql.

8.3. Tiêu chí kết thúc kiểm thử (Exit Criteria)

100% Test Cases được phê duyệt đã được thực thi đầy đủ.

Tỷ lệ Test Case thành công (Pass Rate) đạt tối thiểu >= 95%.

0 lỗi mức Critical (Nghiêm trọng) và 0 lỗi mức High (Mức cao) còn tồn đọng.

Lỗi mức Medium (Trung bình) không vượt quá 3 lỗi và có kế hoạch xử lý ở phiên bản kế tiếp.

Tỷ lệ bao phủ kiểm thử đơn vị (Unit Test Coverage) đạt tối thiểu >= 70% cho các lớp nghiệp vụ lõi.

Báo cáo Tổng kết Kiểm thử (Test Summary Report) được hoàn thiện và ký duyệt bởi Test Manager.

9. Quy trình Quản lý Lỗi & Sản phẩm bàn giao (Defects & Deliverables)

9.1. Quy trình xử lý lỗi (Defect Life Cycle)

Vòng đời lỗi tuân theo quy trình chuẩn: New (Tester phát hiện & ghi nhận) -> Assigned (QA Lead phân công Dev) -> Open (Dev xác nhận lỗi) -> Fixed (Dev sửa mã nguồn) -> Retesting (Tester kiểm tra lại) -> Verified / Closed (Đóng lỗi hoàn tất) hoặc Reopened (Mở lại nếu lỗi vẫn tái diễn).

9.2. Phân loại mức độ nghiêm trọng & Mức độ ưu tiên

S1 - Critical: Hệ thống bị sập, mất mát dữ liệu, vi phạm bảo mật nghiêm trọng (ví dụ: DEF-01). Ưu tiên P1: sửa ngay trong 24h.

S2 - High: Chức năng chính hoạt động sai lệch, không có cách khắc phục tạm thời (ví dụ: DEF-02). Ưu tiên P2: sửa trong bản build tuần.

S3 - Medium: Chức năng phụ hoạt động không đúng, nhưng có giải pháp thay thế. Ưu tiên P2 hoặc P3.

S4 - Low: Lỗi giao diện, sai chính tả, khoảng cách padding/margin lệch. Ưu tiên P3.

9.3. Danh mục sản phẩm bàn giao (Test Deliverables)

| STT | Tên tài liệu / Sản phẩm | Định dạng file | Mục đích sử dụng |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tài liệu Kế hoạch Kiểm thử (Test Plan) | .docx / .md | Xác định chiến lược, phạm vi và kế hoạch kiểm thử tổng thể |
| 2 | Bảng đặc tả Kịch bản Kiểm thử (Test Cases Specification) | .xlsx / .csv | Lưu trữ toàn bộ các kịch bản kiểm thử chi tiết |
| 3 | Mã nguồn Unit Test (Unit Test Project) | .cs / .csproj | Mã kiểm thử tự động trong Store.Tests để tích hợp CI/CD |
| 4 | Báo cáo Lỗi (Defect Report / Bug Log) | .xlsx / Jira export | Ghi nhận toàn bộ lỗi, mức độ, trạng thái và bằng chứng tái hiện |
| 5 | Báo cáo Tổng kết Kiểm thử (Test Summary Report) | .docx / .md | Tổng hợp số liệu thực thi, tỷ lệ Pass/Fail và kiến nghị phát hành |

10. Rủi ro & Kế hoạch Dự phòng (Risks & Mitigation Plan)

| STT | Rủi ro nhận diện (Risk) | Khả năng | Tác động | Kế hoạch dự phòng & Giảm thiểu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| R1 | Lỗi phân quyền thư mục tải ảnh: Thư mục Public/Imgs/Products bị khóa quyền ghi. | Trung bình | Cao | Cấp quyền ghi (Full Write Permissions) cho nhóm IIS_IUSRS / Users ngay từ giai đoạn M1. |
| R2 | Xung đột chuỗi kết nối CSDL (Connection String): Khác biệt instance SQL Server giữa các máy. | Cao | Trung bình | Chuẩn hóa quy trình sử dụng script run.bat tự động cấu hình LocalDB; tài liệu hóa hướng dẫn sửa Web.config. |
| R3 | Dữ liệu mẫu bị mất do lỗi DEF-01: Test xóa giỏ hàng vô tình xóa mất sản phẩm gốc trong bảng Product. | Cao | Cao | Luôn có script Store.sql sạch sẽ để drop và re-seed dữ liệu mẫu nhanh chóng chỉ trong vài giây. |
| R4 | Thiếu thời gian Unit Test Controller: Khó khăn khi giả lập HttpContext, Session và DbContext. | Cao | Trung bình | Tập trung Unit Test vào các lớp tiện ích độc lập (ProductExts, CartExts, Helpers), Controller chỉ test Happy Path. |
| R5 | Sập ứng dụng khi tìm ký tự đặc biệt (DEF-02): Tester nhập ký tự regex làm dừng chu trình test. | Trung bình | Trung bình | Log bug mức High, ghi nhận vết log trong thư mục Logs/, chuyển sang test bộ lọc Category/Brand trong khi chờ fix. |
| R6 | CheckOut chưa lưu dữ liệu CSDL (DEF-03): Không thể test luồng hoàn tất đơn hàng và trừ tồn kho. | 100% | Trung bình | Kiểm thử client-side form CheckOut, ghi nhận bug để Dev triển khai thêm tầng lưu trữ Order@ và OrderDetail. |

Phụ lục: Ma trận Kịch bản Kiểm thử Mẫu (Sample Test Cases)

| Mã Test Case | Phân hệ | Tên kịch bản | Dữ liệu đầu vào | Kết quả mong đợi |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| TC_AUTH_01 | Auth | Đăng ký thành công dữ liệu hợp lệ | Email: newuser@store.test Pass: Abc@123456 | Đăng ký thành công, tự động tạo UserDetail với tên newuser, mật khẩu băm BCrypt trong DB. |
| TC_AUTH_02 | Auth | Đăng ký thất bại do email trùng lặp | Email: user1@example.com (đã có) | Báo lỗi 'Email đã được sử dụng', không cho phép đăng ký. |
| TC_AUTH_03 | Auth | Đăng ký thất bại do pass < 6 ký tự | Mật khẩu: 12345 | Báo lỗi validation mật khẩu phải có ít nhất 6 ký tự. |
| TC_AUTH_04 | Auth | Đăng nhập thành công | user1@example.com / 123456 | Đăng nhập thành công, lưu Session, hiển thị tên trên Header. |
| TC_AUTH_05 | Auth | Đăng xuất người dùng | Bấm nút 'Đăng xuất' | Xóa sạch Session, chuyển về /Auth/SignIn, không thể Back lại. |
| TC_PROD_01 | Products | Tìm kiếm sản phẩm theo tên | Từ khóa: 'Dell' | Hiển thị danh sách máy tính Dell, phân trang 8 sp/trang. |
| TC_PROD_02 | Products | Kiểm thử tính bền vững Regex | Từ khóa: '(', '[', '*', '\' | Hệ thống không crash, báo 'Không tìm thấy sản phẩm'. |
| TC_CART_01 | Cart | Thêm giỏ hàng khi chưa đăng nhập | Bấm 'Thêm vào giỏ' khi là Guest | Chuyển hướng về trang Đăng nhập (/Auth/SignIn). |
| TC_CART_02 | Cart | Thêm sản phẩm nhiều lần | Bấm thêm sản phẩm A 2 lần | Số lượng tăng lên 2, cập nhật số lượng trên icon Header. |
| TC_CART_03 | Cart | Xóa sản phẩm giỏ (Kiểm tra DEF-01) | Bấm Xóa sản phẩm A khỏi giỏ | Xóa bản ghi khỏi Cart; kiểm tra CSDL bảng Product vẫn còn. |
| TC_SECU_01 | Security | User thường truy cập URL Quản trị | Gõ URL: /UserAccount/ManageUsers | Từ chối truy cập, chuyển hướng về trang lỗi phân quyền. |
| TC_UNIT_01 | Unit Test | Test hàm ProductExts.FormattedPrice | Price: 10tr, Promo: 8tr, Qty: 2 | Trả về chuỗi tiền tệ đúng: '16.000.000 ₫'. |
| TC_UNIT_02 | Unit Test | Test hàm Helpers.IsValidEmail | Input: test@@domain..com | Trả về false. |